陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第148号

林芝市应急管理局

2023年度项目支出绩效评价报告

委托评价单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月26日

目录

一、基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）评价实施过程与评价方法	3

三、综合评价情况及评价结论	6

（一）评价结果	6

（二）评价情况	7

四、主要问题分析	9

（一）预算执行率低	9

五、相关建议	9

（一）加强预算执行监管力度	9

附件1：林芝市应急救援装备储备基地建设项目绩效评价评分表	9

附件2：林芝市应急指挥基地建设项目绩效评价评分表	11

林芝市应急管理局

2023年度项目支出绩效评价报告

林芝市财政局:

我们接受贵单位委托，对林芝市应急管理局（以下简称：“应急管理局”）2023年度项目支出进行绩效评价，应急管理局对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》(林财预〔2024〕11号)相关要求，结合应急管理局的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下:

# 一、基本情况

1、项目名称：林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目、雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费。

2、项目单位：林芝市应急管理局

3、项目内容及用途：

林芝市应急救援装备储备基地建设项目：为建立健全林芝市应急管理长效机制，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、反应灵敏、运转高效、科学合理的应急管理体制，最大限度从保障人民群众生命财产安全，全面提升林芝市突发事件响应和处置能力，结合《林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市应急管理“十四五”规划及2035年远景目标纲要>的通知》、《西藏林芝市突发公共事件总体应急预案》等文件要求。经与自治区应急厅、市发展与改革委员会、粮食和物资储备科等多家单位沟通衔接，将在现林芝市三级粮食储备库园区内新建物资储备仓库、装备库等相关附属设施。

林芝市应急指挥基地建设项目：为进一步提升林芝市防灾减灾救灾能力，加强“智慧应急”建设，构建统一高效指挥平台，建立军、警、地应急救援联动机制，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、反应灵敏、运转高效、科学合理的应急管理体制。根据相关要求，建设林芝市应急指挥基地。

雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费：该项目与2023年12月份下达，还未实施。

- 项目投资及资金来源：

- 林芝市应急救援装备储备基地建设项目：项目预算资金3,343.52万元，为一般公共预算资金。

- 林芝市应急指挥基地建设项目：项目预算资金2,194.41万元，为一般公共预算资金。

- 雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费：项目预算资金1,512.97万元，为一般公共预算资金。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对2023年林芝市应急管理局重点项目进行绩效评价，了解和掌握政策具体实施情况，揭示存在问题，提出政策优化、预算管理建议，推动相关单位根据绩效评价发现的问题认真整改、加强管理，同时为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。评价内容主要包括项目（资金）决策管理情况、产出效益情况及相关政策效果等。

## （二）评价实施过程与评价方法

1、评价依据

①《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

②西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

③财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

④《林芝市财政支出预算绩效管理暂行办法的通知》（林财字〔2020〕1号）

2、评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （20分） | 项目目标（4分） | 设有目标 | 1 |
|  |  | 目标明确 | 1 |
|  |  | 目标细化 | 1 |
|  |  | 目标量化 | 1 |
|  | 决策过程（8分） | 立项依据充分性 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制合理性 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 |
| 项目管理 （30分） | 资金到位（5分） | 资金到位率 | 3 |
|  |  | 资金到位时效 | 2 |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用合规性 | 7 |
|  |  | 财务制度健全性 | 3 |
|  | 组织实施（15分） | 组织机构 | 1 |
|  |  | 项目实施 | 8 |
|  |  | 管理制度 | 6 |
| 项目产出 （20分） | 产出数量（5分） | 项目完成率 | 5 |
|  | 产出质量（4分） | 质量达标率 | 4 |
|  | 产出时效（8分） | 按时完工率 | 8 |
|  | 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 |
| 效益 （30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 |
|  |  | 可持续影响 | 10 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |

3、评价方法、标准

根据评价对象具体情况，采取计划标准作为评价标准，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价等级设置情况

评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

| 分值 分值 分值 等级 | 优秀 | 良好 | 中等 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 | ≥90分 | 75分≤分值＜90分 | 60分≤分值＜75分 | ＜60分 |

5、绩效评价工作过程

（1）前期准备

成立评价工作小组，收集、了解相关政策规定和资金文件，认真梳理林芝市应急管理局相关文件，确定评价重点。

（2）组织实施

2024年7月10日至7月11日，评价工作小组实施现场评价，结合各实施单位绩效自评报告及信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等情况，对相关资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

（3）综合评价

评价组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价小组评价相结合，运用成本效益分析法、比较法等方法进行评价，并按以下程序开展具体评价工作。

- 前期准备

前期准备工作主要包括了解与本次绩效评价工作相关政策，听取委托人对委托事项的介绍听取被评价单位对项目基本情况的介绍，接收被评价单位提交的资料。

- 分析评价

根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位与委托人进行充分沟通最终得出评价结果。

- 报告撰写

评价工作组对评价结果进行分析汇总，撰写报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结果

- 林芝市应急救援装备储备基地建设项目：综合评价得分54分，整体绩效等级为“差”。

- 林芝市应急指挥基地建设项目：综合评价得分54分，整体绩效等级为“差”。

- 雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费：综合评价得分0分，整体绩效等级为“差”。

- 项目指标评分表

| - 序号 | - 项目名称 | - 分值 | - 项目得分 | - 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 林芝市应急救援装备储备基地建设项目 | - 100 | - 54 | - 差 |
| - 2 | 林芝市应急指挥基地建设项目 | - 100 | - 54 | - 差 |
| - 3 | 雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费 | - 100 | - 0 | - 差 |

- （二）评价情况

- 1、林芝市应急救援装备储备基地建设项目：满分100分，扣46分，得54分。

- （1）组织实施-项目实施：根据自评报告，项目按计划开工率≥60%，实际完成值10%，按计划完工率100%，实际35%，满分8分，扣6分，得2分。

- （2）产出数量-项目完成率：项目2023年总预算3,343.52万元，2023年项目实际支出66.30万元，项目完成率为2.00%，满分5分，扣5分，得0分；产出质量-质量达标率：该项目未完成，未进行测试，质量无法确认，满分4分，扣4分，得0分；产出时效-按时完工率：项目未完工，满分8分，扣8分，得0分；产出成本-项目支出差异率：项目2023年总预算3,343.52万元，2023年项目实际支出66.30万元，项目支出差异率98.02%，满分3分，扣3分，得0分。

- （3）效益-社会效益：项目未完成，设施正常运转率无法判断，满分10分，扣10分，得0分；效益-可持续影响：项目未完成，可持续影响未产生，满分10分，扣10分，得0分。

- 2、林芝市应急指挥基地建设项目：满分100分，扣46分，得54分。

- （1）组织实施-项目实施，根据自评报告，项目按计划开工率≥60%，实际完成值10%，按计划完工率100%，实际35%，满分8分，扣6分，得2分。

- （2）产出数量-项目完成率：项目2023年总预算2,194.41万元，2023年项目实际支出52.61万元，项目完成率为2.00%，满分5分，扣5分，得0分；产出质量-质量达标率：该项目未完成，未进行测试，质量无法确认，满分4分，扣4分，得0分；产出时效-按时完工率：项目未完工，满分8分，扣8分，得0分；产出成本-项目支出差异率：项目2023年总预算2,194.41万元，2023年项目实际支出52.61万元，项目支出差异率97.60%，满分3分，扣3分，得0分。

- （3）效益-社会效益：项目未完成，设施正常运转率无法判断，满分10分，扣10分，得0分；效益-可持续影响：项目未完成，可持续影响未产生，满分10分，扣10分，得0分。

- 3、雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费：该项目与2023年12月份下达，还未实施。

- 四、主要问题分析

- （一）预算执行率低

- 2023年应急救援装备储备基地建设项目预算金额3,343.52万元，2023年项目实际支出66.30万元，项目完成率为2.00%，预算执行率低；2023年应急指挥基地建设项目预算金额2,194.41万元，2023年项目实际支出52.61万元，项目完成率为2.00%，预算执行率低。

# 五、相关建议

- （一）加强预算执行监管力度

加强对本单位项目责任部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼单位各部门加快项目进度。同时，对部分进展缓慢或者资金使用率低的项目，建议下一年度加快项目建设，不再安排新的资金额度。

- 附件1：林芝市应急救援装备储备基地建设项目绩效评价评分表

- 附件2：林芝市应急指挥基地建设项目绩效评价评分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

二○二四年七月二十六日